10월 Red Hat & 11월 Intel 행사 부스 전시 Pilot Solution 제안서

[ Exhibition Pilot Solution Proposal ]

# 10월 Red Hat & 11월 Intel 행사 부스 전시 Pilot Solution 제안서

초저가 PoC 데모 Suit 및 AWS/GCP 클라우드 연동 터미널 시연을 위한 맞춤형 Pilot Solution 개발 및 예산 계획서

### 1. 행사별 벤더 맞춤형 전시 솔루션 전략 요약

### 🚩 10월 Red Hat 행사 전용 데모

#### Red Hat OpenShift AI 기반 엔터프라이즈 코딩 에이전트

• 100% RHOAI (Single Node OpenShift SNO) 단일 노드 보안 완결형 코딩 에이전트.

                        • VS Code(Continue.dev) & Agentic CLI (Antigravity/Claude Code) MCP 연동 실시간 자동완성 및 사내 Git
                        Code-RAG 시연.

### 🔹 11월 Intel 행사 전용 데모

#### Intel Gaudi & Articul8 기반 스마트 공학 도면/센서 예지보전 AI

• Intel 사내 프로젝트 스핀오프인 Articul8 AI Platform (Model Mesh & Knowledge Graph Substrate) 시연.

                        • Intel Gaudi 2/3 AI Accelerator 상에서의 CAD 도면 해석 및 센서 시계열 파형 이상감지 벤치마크 시연.

### 2. [10월 Red Hat 행사] 시연 솔루션 명세, 구성도 및 MVP 개발 예산

#### 시연 구축 방식 비교 (PoC Suit vs AWS ROSA Cloud)

| 구분 항목 | 옵션 A: 초저가 실물 PoC Suit | 옵션 B: AWS ROSA Cloud 데모 |
| --- | --- | --- |
| 인프라 방식 | 부스 실물 2GPU 워크스테이션 | AWS ROSA (OpenShift on AWS) |
| HW 사양 | 2x RTX 6000 Ada (96GB VRAM) | AWS `g5.12xlarge` (96GB VRAM) |
| 인프라 비용 | 장비 렌탈 약 400만 원 (구매 4.5천) | 클라우드 약 350만 원 (1개월) |

#### 예상 아키텍처 구성도

[다이어그램]
flowchart LR Notebook["부스 노트북(VS Code & CLI)"] --> ROSA["AWS ROSA / RHOAI SNO(Port 8000/443)"] ROSA --> vLLM["Qwen2.5-Coder vLLM Pod"] ROSA --> Qdrant["Git Codebase Vector DB"]

💡 💰 10월 Red Hat 행사 MVP 개발 및 전시 예산 요약 • **MVP 개발 기간**: 6주 (8월 18일 ~ 9월 26일) • **개발 인건비**: 3,000만 원 (2인 x 1.5개월) • **인프라 데모비**: 약 350만 원 (AWS ROSA Cloud 인스턴스) • 총 소요 예산: 약 3,350만 원 ~ 3,400만 원 (VAT 별도)

### 3. [11월 Intel 행사] 시연 솔루션 명세, 구성도 및 MVP 개발 예산

#### 시연 구축 방식 비교 (Gaudi Server vs AWS DL1 Gaudi)

| 구분 항목 | 옵션 A: Intel Gaudi 2/3 온프레미스 | 옵션 B: AWS DL1 (Intel Gaudi) Cloud |
| --- | --- | --- |
| 인프라 방식 | Dell (8x Gaudi 2/3) 데모 노드 | AWS DL1 (`dl1.24xlarge`, Gaudi) |
| HW 사양 | 8x Gaudi 2 (768GB VRAM) | 8x Gaudi 1/2 (256GB VRAM) |
| 인프라 비용 | Intel 파트너 지원 (0 원) | 클라우드 약 400만 원 (1개월) |

#### 예상 아키텍처 구성도

[다이어그램]
flowchart LR Dashboard["부스 대시보드 UI(CAD & 센서 모니터)"] --> Articul8["Articul8 Platform(Model Mesh & KG)"] Articul8 --> Gaudi["Intel Gaudi 2/3 Acceleration"]

💡 💰 11월 Intel 행사 MVP 개발 및 전시 예산 요약 • **MVP 개발 기간**: 7주 (9월 8일 ~ 10월 24일) • **개발 인건비**: 3,000만 원 (2인 x 1.5개월) • **인프라 데모비**: 약 400만 원 (AWS DL1 Gaudi Cloud 인스턴스) • 총 소요 예산: 약 3,400만 원 (VAT 별도)

### 4. 국내 B2B AI 에이전트 시장 동향 및 주요 스타트업 생태계 연계 방안

#### 국내 B2B AI 에이전트 핵심 트렌드

• 온프레미스 기반 프라이빗 에이전트 수요 급증: 기업 핵심 데이터 유출을 방지하기 위해
                            퍼블릭 클라우드 의존도를 낮추고 폐쇄망(On-Premise) 환경에서 독립 구동되는 에이전트 인프라 구축이 필수 요소로 대두되었습니다.

• LAM (Large Action Model)의 실무 도입: 단순 질의응답(RAG)
                            수준을 넘어, 에이전트가 ERP, 사내 Git, 결재 시스템 등 애플리케이션을 직접 제어하고 워크플로우를 완수하는 '자율형 업무 에이전트' 시대로 진입했습니다.

• 도메인 특화 옴니모달(Omni-modal) 융합: 텍스트 중심에서 벗어나 설계 도면 파싱, CCTV 딥러닝 영상 분석, 스마트팩토리
                            공정 센서 데이터를 실시간으로 파악하는 다중 모달리티 결합 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

#### 전시 솔루션과 연계 가능한 국내 주요 스타트업 (Application Layer)

| 기업명 | 특화 영역 | 솔루션 특징 및 본 전시 제안(Pilot)과의 시너지 방안 |
| --- | --- | --- |
| 인핸스(Enhans) | 자율형 업무 OS / LAM | 기업의 데이터와 시스템을 연결해 실제 행동(Action)을 수행하는 'AgentOS' 플랫폼 제공. Red Hat 데모의 코딩 에이전트와 결합하여 자율 CI/CD 파이프라인 제어 시연에 적합합니다. |
| 업스테이지(Upstage) | Document AI / sLLM | 자체 경량 모델(Solar) 및 최고 수준의 문서 OCR(문서, 도면 파싱) 기술 보유. 사내 HWP, 계약서 등을 안전하게 다루는 완전 폐쇄망(온프레미스) RAG 인프라 구축 시연에 최적화되어 있습니다. |
| 트웰브랩스(Twelve Labs) | 영상/비전 이해 에이전트 | 영상 속 시각적·청각적 맥락을 통째로 이해하는 특화 모델(Pegasus 등) 제공. Intel Gaudi 데모의 CAD 도면 및 센서 예지보전 시연 시, 실시간 CCTV 영상 분석 플러그인으로 융합 가능합니다. |
| 포티투마루(42Maru) | 엔터프라이즈 QA / RAG | 딥 시맨틱 질의응답 시스템을 통해 사내 방대한 비정형 데이터 중 정확한 단 하나의 답을 도출. 할루시네이션(환각) 억제 기술이 뛰어나 보안 완결형 솔루션 메시지를 강조하기에 좋습니다. |

💡 💡 Pilot Solution 확장 전략: "오픈 AI 에코시스템 허브" • 본 제안의 하드웨어(Dell/Intel) 및 플랫폼(Red Hat)을 '탄탄하고 확장성 높은 기반 인프라'로 포지셔닝합니다. • 글로벌 솔루션(Cohere, Articul8)뿐만 아니라, 고객사 산업 특성에 맞추어 국내 유망 스타트업들의 특화된 애플리케이션을 Plug & Play 방식으로 언제든 유연하게 탑재할 수 있다는 점을 전시 부스의 핵심 소구 포인트로 활용합니다.

────────────────────────────────────────────────────────────

Red Hat & Intel Exhibition Pilot Solution Proposal © 2026 AI Architecture Engineering Team. All rights reserved.